会议一：产品需求评审会

# 会议信息

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2025年7月14日 上午10:00 - 11:30 |
| 会议地点 | 会议室A / 腾讯会议线上同步 |

# 会议纪要内容

## 产品需求介绍

产品经理**王琳**介绍了V2.3版本的主要需求变更，包括：

* 用户画像模块优化
* 新增数据导出功能

## 技术可行性确认

开发团队确认技术可行性：

* 后端预计开发周期为8个工作日
* 前端为6个工作日

## 设计进度安排

UI设计稿将于**7月16日前**完成，届时由开发组统一评审。

## 安全建议

**张总**建议对数据导出功能增加权限控制逻辑，避免敏感数据泄露。

## 版本发布计划

最终确定V2.3版本功能冻结时间为**7月24日**，**8月1日**正式上线。

会议记录人：系统自动生成